1. Kiểm tra Increment

| Mã | Bằng chứng | Phân loại |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Done |
| SC-62 | 70/78 kiểm thử đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, đang chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 kiểm thử đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done |

- Trình bày phần chưa Done:

Không nghiệm thu, không tính vào Velocity của Sprint 14

Trình bày rõ trạng thái hiện tại

Chuyển hạng mục Chưa Done sang Product Backlog để PO tái ước lượng và sắp xếp cho Sprint 15

- 2 điểm sai của Sprint Review cũ và tác động:

+ PO gọi tất cả từ SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu.

=> Che giấu rủi ro kỹ thuật, vi phạm tính minh bạch, nợ kỹ thuật tích tụ và đưa sản phẩm chưa đạt chuẩn chất lượng/bảo mật lên môi trường thực tế.

+ PO hứa làm tất cả mọi Feedback từ Stakeholders ngay tại buổi Review.

=> Bỏ qua bước phân tích/đánh giá ưu tiên trên Product Backlog, gây quá tải cho Developers, phá vỡ kế hoạch đường dài và làm nhiễu Sprint Goal tiếp theo.

2. Thiết kế Sprint Review

- Lập agenda:

| Thời gian | Nội dung | Vai trò và câu hỏi mở |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Nêu Sprint Goal | Scrum Master điều phối: Mục tiêu Sprint đã đạt đến đâu? |
| 15 phút | Trình bày Increment | Developers trình bày các hạng mục Done và chưa Done, kèm bằng chứng. |
| 15 phút | Trải nghiệm sản phẩm | Stakeholders và người dùng thử: AI phân loại khiếu nại và chuyển hội thoại có đáp ứng nhu cầu không? |
| 15 phút | Trao đổi Feedback | PO, Developers và stakeholders thảo luận: Vấn đề nào ảnh hưởng lớn nhất đến CSKH? |
| 10 phút | Tổng hợp và định hướng | PO ghi nhận Feedback, xem xét giá trị và cập nhật Product Backlog khi cần. |

- Tạo feedback:

| Mã | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder | Tự động hóa đạt 90% | Cách tính tỷ lệ và mục tiêu mong muốn là gì? | Xác minh cách đo, đánh giá phần còn lại cần cải thiện. |
| F-02 | Nhân viên CSKH | Hội thoại được chuyển sớm | Chuyển sớm trong trường hợp nào, có ảnh hưởng trải nghiệm không? | Làm rõ tiêu chí chuyển hội thoại và xem xét điều chỉnh. |
| F-03 | Bộ phận phụ trách quyền riêng tư | Còn hiển thị số điện thoại (SĐT) | SĐT xuất hiện ở màn hình hoặc tình huống nào? | Kiểm tra việc che SĐT; chưa xác nhận Done khi chưa đạt yêu cầu. |
| F-04 | Nhân viên CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh | Thiếu kênh nào, thông tin nào và ảnh hưởng ra sao? | Thu thập tình huống sử dụng, đánh giá và ưu tiên bổ sung lịch sử. |
| F-05 | Bộ phận vận hành | P95 bị lệch | Giá trị P95 thực tế, mục tiêu và điều kiện đo là gì? | Xác minh dữ liệu đo, phân tích nguyên nhân và xem xét cải thiện hiệu năng. |

3. Thiết kế Sprint Restrospective

- Thiết kế luồng 60p:

| Thời gian | Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Mở đầu | Thống nhất nguyên tắc an toàn, tập trung vào quy trình thay vì đổ lỗi cá nhân. |
| 15 phút | Data | Xem dữ liệu: đổi quy tắc qua tin nhắn, staging ngày 4, Integration Test ngày 8, mức độ an toàn 2,8/5. |
| 15 phút | Insight | Phân tích nguyên nhân: thay đổi thiếu kiểm soát, tích hợp và kiểm thử chưa sớm, thành viên chưa thoải mái nêu vấn đề. |
| 15 phút | Action | Cả nhóm thống nhất tối đa 2 hành động cải tiến có người hoặc nhóm phụ trách và thời hạn cụ thể. |
| 10 phút | Follow-up | Xác định bằng chứng đánh giá kết quả và thời điểm kiểm tra lại trong Sprint 15. |

- Rà action cũ:

| Action Item | Hành động cụ thể | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Thống nhất và ghi nhận mọi thay đổi quy tắc trong một nơi để cả nhóm cùng theo dõi. | Scrum Team | Trong Sprint 15 | Các thay đổi được ghi nhận và thành viên xác nhận đã cập nhật. |
| A-02 | Thực hiện Integration Test sớm hơn, không đợi đến ngày 8 mới kiểm thử tích hợp. | Developers | Từ đầu Sprint 15 và kiểm tra giữa Sprint | Kết quả kiểm thử tích hợp, lỗi được phát hiện và xử lý sớm. |

4. Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start – Stop – Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Khá an toàn nếu tập trung vào quy trình, tránh đổ lỗi. | An toàn hơn khi chia sẻ điều thích, điều học được và điều còn thiếu. |
| Tìm nguyên nhân | Xác định việc nên bắt đầu, dừng và tiếp tục. | Khai thác trải nghiệm để hiểu nguyên nhân và cảm xúc của nhóm. |
| Hành động | Dễ chuyển thành hành động cụ thể. | Cần bước tổng hợp để chuyển insight thành hành động. |
| Thời lượng | Phù hợp khi cần quyết định nhanh trong 60 phút. | Có thể tốn thời gian hơn do cần chia sẻ và thảo luận. |
| Người ít nói | Có thể bị lấn át nếu chỉ thảo luận chung. | Có thể viết ý kiến trước khi chia sẻ, giúp người ít nói tham gia tốt hơn. |

- Chọn 4Ls vì mức độ an toàn của nhóm chỉ đạt 2,8/5, trong khi Retro cũ có tình trạng đổ lỗi. 4Ls giúp thành viên chia sẻ trải nghiệm, khó khăn và điều mong muốn cải thiện trước khi thống nhất hành động.

- Trade-off và điểu kiện đổi/kết hợp

+ Trade-off: 4Ls tạo cơ hội chia sẻ sâu hơn nhưng có thể mất nhiều thời gian để thống nhất hành động trong 60 phút.

+ Đổi sang Start–Stop–Continue: Khi nhóm đã an toàn hơn và cần tập trung nhanh vào các hành động cải tiến cụ thể.

+ Kết hợp: Dùng 4Ls trong phần Data – Insight để thu thập trải nghiệm và tìm nguyên nhân; dùng Start–Stop–Continue trong phần Action để xác định việc bắt đầu, dừng và tiếp tục thực hiện.

5. Chu kỳ Inspect và Adapt

- Feedback và Action:

| Nội dung | Feedback F-04: Thiếu lịch sử đa kênh | Action A-02: Kiểm thử tích hợp sớm |
| --- | --- | --- |
| Người có quyền cập nhật | PO quyết định thứ tự ưu tiên và cập nhật Product Backlog. | Scrum Team thống nhất; Developers thực hiện và theo dõi hành động cải tiến. |
| Bằng chứng | Feedback Log, tình huống thực tế và yêu cầu đã làm rõ. | Lịch kiểm thử và kết quả Integration Test. |
| Tiêu chí đo | Xác định rõ thông tin lịch sử cần bổ sung và mức độ ưu tiên. | Có kết quả kiểm thử tích hợp trước thời điểm kiểm tra giữa Sprint; lỗi được ghi nhận và xử lý kịp thời. |